**现代学院网站及APP 开发计划**

**项目名称：**

**现代学院网站及APP 开发计划**

**开发人员**：

Web端： 李浩，葛忠林，王宇奇

APP：胡兴涛，樊超超

**开发计划：**

* 9月24日：

首页搭建，公共模块开发

* 9月26日

招聘查询模块开发

* 9月28日

企业个人中心，学生个人中心，校友个人中心及相关功能及页面开发。具体目模块包括:

0.中心简介(单页面)

1.招聘查询(招聘会信息,招聘信息,招聘日历,实习招聘)

2.用人单位服务(院系介绍(单页面),生源信息,招聘指南(单页面),就业专员)

3.就业指导

4.职业生涯规划

5.创业指导

6.就业政策

7.校友寻访

8.创就业明星，

9.通知公告

10.渤海轻工集团

11.就业工作简报

12学生就业通知

* 9月29日

功能模块测试及bug修复

* 9月30日

交付